期货与套利数据分析平台

完整设计方案

Rust 前后端分离 · 数据导入 · 套利统计 · 持仓分析 · AI 分析

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

版本：V1.0
日期：2026年7月24日
适用范围：个人或小团队的期货数据研究与交易复盘平台

# 文档说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建设目标 | 形成一个可持续扩展的期货、套利、持仓和席位数据分析平台。 |
| 核心架构 | Vue 3 前端 + Rust Axum API + Rust Worker + PostgreSQL。 |
| 数据来源 | 人工录入、TXT/CSV/Excel 导入、网页接口/DOM 提取、必要时 OCR。 |
| AI能力 | 通过统一 AI Gateway 接入 GPT、Grok、Gemini，并以只读工具查询全站数据。 |
| 设计基线 | 第一版采用模块化单体，不拆微服务；先保证数据结构和可回滚性。 |

关键结论：先建设可靠的数据层、导入层和统计口径，再建设网页自动采集与 AI。否则项目会被验证码、页面变化和 OCR 误差拖住。

# 目录

1. 项目定位与建设目标

2. 设计原则与系统边界

3. 总体技术架构

4. 技术选型与组件职责

5. 项目代码结构

6. 核心业务模块设计

7. 核心数据模型

8. API 与后台任务设计

9. 安全、合规与数据质量

10. 部署、备份与运维

11. 开发阶段与验收标准

12. 后续扩展方向

附录A：核心统计公式

附录B：Axum、Tokio、SQLx、Serde 的差别

# 1. 项目定位与建设目标

本项目定位为个人或小团队使用的期货数据研究、交易复盘与 AI 辅助分析平台。平台不直接执行交易，核心价值是统一保存数据、明确统计口径、生成可复核图表，并让 AI 在受控权限下读取全站数据。

## 1.1 核心能力

外部网站查询：输入网址后，由服务器浏览器打开页面；需要登录时由用户自行扫码、输入验证码或账号密码。

数据提取：优先读取官方接口、网页 XHR/Fetch、DOM 表格或下载文件，无法结构化提取时再使用 OCR。

人工导入：支持 TXT、CSV、XLS、XLSX，提供字段映射、预览、校验、去重、批次撤销。

套利分析：支持跨期、跨品种、蝶式等多腿套利，提供历史百分位、季节性、极值和收敛/扩大统计。

交易与持仓：录入成交和每日持仓快照，计算胜率、盈亏比、期望收益、最大回撤等。

席位分析：统计席位多空持仓和增减仓，使用“机构倾向/散户倾向/未分类”而非绝对身份判断。

图表中心：生成正值红色、负值绿色、0轴分界、当前值虚线、背景区间等金融图表，并导出 PNG/SVG。

AI分析：统一接入 GPT、Grok、Gemini，通过数据库工具调用查询数据并保留数据来源。

## 1.2 第一版不做的内容

不直接连接期货账户自动下单。

不绕过验证码、付费墙或访问控制。

不建设 Kubernetes、Kafka、复杂微服务体系。

不使用 AI 猜测缺失数据或替代确定性统计计算。

# 2. 设计原则与系统边界

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 模块化单体 | API、领域逻辑和基础设施按模块隔离，但第一版作为一个可部署后端，降低运维和一致性成本。 |
| 原始数据优先 | 保存原始文件、原始腿价格、来源、导入批次和公式版本；图表和统计结果可重新计算。 |
| 确定性计算优先 | 胜率、价差、百分位、回撤由代码和 SQL 计算，AI 只负责解释，不负责创造数值。 |
| 可追溯 | 所有数据都能追溯到文件、网页快照、采集时间或人工录入记录。 |
| 可回滚 | 文件导入、网页采集、批量修改均按批次记录，允许整批撤销。 |
| 最小权限 | AI 默认只读；浏览器会话、API Key、Cookie 和密码加密存储。 |
| 连接器解耦 | 三禾数据等网站以独立 Connector 实现，页面变更只影响该连接器。 |

边界判断：“技术上能抓取”不等于“合同或法律上允许长期保存、批量采集或二次分发”。上线前必须核对目标网站协议或取得授权。

# 3. 总体技术架构

图 1  总体架构：前端只负责交互和绘图；Rust API 负责权限、业务接口和确定性计算；Rust Worker 负责耗时任务；Playwright、OCR 和 AI 作为独立辅助服务。

## 3.1 请求与数据流

浏览器 / Vue 3 ↓ HTTPS / REST / WebSocket Rust Axum API ├─ PostgreSQL：结构化数据、任务队列、审计日志 ├─ 文件存储：原始文件、截图、图表、报告 └─ Rust Worker：导入解析、统计计算、定时任务 ├─ Playwright：人工登录、网页提取、截图 ├─ PaddleOCR：图片与表格识别 └─ AI Gateway：GPT / Grok / Gemini

## 3.2 为什么不一开始拆微服务

当前业务的数据一致性强、并发量可控、模块仍在快速调整。微服务会额外引入服务发现、分布式追踪、网络重试、跨服务事务和多套部署流程，没有对应收益。模块化单体保留清晰边界，未来在出现明确瓶颈时再拆分网页采集、OCR 或图表渲染服务。

# 4. 技术选型与组件职责

| 层级 | 推荐技术 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus、Pinia、ECharts | 页面、表单、图表、导入预览、WebSocket 进度。 |
| 核心API | Rust、Axum、Tokio、SQLx、Serde、Tower、Tracing | HTTP接口、权限、业务逻辑、数据库访问、日志。 |
| 数据库 | PostgreSQL | 行情、套利、交易、席位、AI记录、任务队列。 |
| 文件解析 | calamine、csv、encoding_rs | Excel/TXT/CSV 读取、编码与分隔符处理。 |
| 浏览器采集 | Playwright + Chromium | 人工登录、Cookie会话、接口拦截、DOM提取、截图。 |
| OCR | PaddleOCR 独立服务 | 结构化方式无法取得数据时识别图片或表格。 |
| 图表生成 | ECharts + Playwright | 交互图表、前端导出、服务端自动截图。 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx/Caddy | 单机部署、反向代理、TLS、服务编排。 |

## 4.1 数据库选择

第一版只使用 PostgreSQL。日线、每日持仓和席位数据量通常远未达到必须使用 TimescaleDB 的规模。通过联合索引和按年份/月份分区即可满足查询。只有数据达到数千万行或引入分钟级行情后，再评估 TimescaleDB。

## 4.2 文件存储选择

第一版可以使用服务器本地目录，但业务代码必须通过 ObjectStorage 接口访问，禁止在业务模块里拼接物理路径。后续可替换为 MinIO、S3、OSS 或 COS。

# 5. 项目代码结构

futures-platform/ ├── frontend/ │ └── src/modules/ │ ├── dashboard/ # 总览 │ ├── imports/ # 文件导入 │ ├── arbitrage/ # 套利分析 │ ├── portfolio/ # 交易与持仓 │ ├── seat-analysis/ # 席位分析 │ ├── data-sources/ # 网页数据源 │ ├── charts/ # 图表中心 │ └── ai/ # AI问答 ├── rust/ │ ├── apps/api/ # Axum API 入口 │ ├── apps/worker/ # 后台任务入口 │ └── crates/ │ ├── domain/ # 领域模型与规则 │ ├── application/ # 用例编排 │ ├── infrastructure/ # 外部服务实现 │ ├── database/ # SQLx、仓储、迁移 │ ├── import-engine/ # TXT/Excel解析 │ ├── data-connectors/ # 网站连接器 │ ├── chart-engine/ # 图表配置和渲染 │ ├── ai-gateway/ # 多模型统一接口 │ └── common/ # 错误、配置、日志 ├── services/browser/ # Playwright ├── services/ocr/ # PaddleOCR ├── migrations/ └── deploy/docker-compose.yml

依赖方向：domain 不依赖 Axum、SQLx、Playwright 或具体 AI 厂商；application 只编排用例；infrastructure 实现数据库和外部服务适配器。

# 6. 核心业务模块设计

## 6.1 用户、权限与审计

即使第一版只有一个用户，也应保留最小用户体系，避免以后重构所有表和接口。

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 管理员 | 用户、数据源、AI密钥、导入回滚、系统配置。 |
| 分析员 | 录入、导入、计算、生成图表、使用AI。 |
| 只读用户 | 查看数据、图表和报告，不修改。 |

使用用户名和密码登录，密码采用 Argon2id 哈希。

会话使用 Secure、HttpOnly、SameSite Cookie。

所有新增、修改、删除、回滚记录写入 audit_logs。

重要数据采用软删除，并记录原值、新值和操作来源。

## 6.2 外部网站查询与数据采集

### 6.2.1 用户流程

输入网址 → 创建浏览器会话 → 打开页面 → 用户自行登录 → 保存加密会话 → 选择页面/区域 → 自动发现数据 → 预览和人工确认 → 写入数据库

### 6.2.2 提取优先级

官方授权接口 > 网页 XHR / Fetch > HTML/DOM 表格 > 页面下载文件 > OCR

OCR 对负号、小数点、日期和表格行列关系存在固有误差，因此识别结果必须进入预览与确认流程，不能直接作为最终数据。

### 6.2.3 数据源连接器

trait DataConnector { async fn validate_session(&self, session: &Session) -> Result<bool>; async fn discover(&self, page: &PageContext) -> Result<Vec<DataResource>>; async fn extract(&self, req: ExtractRequest) -> Result<ExtractResult>; }

三禾数据、交易所网站、自定义网页和文件导入分别实现连接器。页面规则、选择器和接口参数不得散落在业务代码中。

## 6.3 数据导入中心

支持 .txt、.csv、.xls、.xlsx。导入中心是平台第一优先级能力，因为它不依赖外部网站页面是否变化。

### 6.3.1 完整流程

上传文件 → 计算 SHA-256 → 识别格式/编码/分隔符 → 选择工作表和表头 → 字段映射 → 预览前50行 → 校验/去重/冲突处理 → 后台导入 → 生成报告 → 可整批撤销

### 6.3.2 TXT/CSV能力

检测 UTF-8、GBK 等常见编码。

支持逗号、制表符、空格、分号、竖线等分隔方式。

自动识别失败时由用户手动选择。

设置最大行数、单行长度和解析超时，防止异常文件占满内存。

### 6.3.3 Excel能力

使用 calamine 读取 XLS/XLSX。

支持选择工作表、指定表头行、处理日期序列值。

对合并单元格、隐藏行、公式单元格和混合类型给出提示。

导入时保存原始单元格文本，便于错误追溯。

### 6.3.4 字段映射与冲突

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| 映射模板 | 将“日期/交易日/date”统一映射为 trade_date，并可保存模板复用。 |
| 预览 | 显示原始值、转换值、错误原因和目标字段。 |
| 去重 | 基于业务唯一键，不只依赖整行文本。 |
| 冲突策略 | 跳过、覆盖、保留并标记、终止整个批次。 |
| 批次回滚 | 记录批次ID，整批撤销新增数据，并恢复被覆盖记录。 |

## 6.4 套利数据与统计

### 6.4.1 通用多腿模型

套利定义不能写死为 A-B，应支持任意多腿和系数：

Spread(t) = Σ [ Price_leg_i(t) × Coefficient_i ] + Constant

| 示例 | 公式 |
| --- | --- |
| 焦煤09-01 | JM09 × 1 - JM01 × 1 |
| 豆油-棕榈油 | Y × 1 - P × 1 |
| 蝶式套利 | A × 1 - B × 2 + C × 1 |

### 6.4.2 必须保存的数据

每条腿的原始合约、日期、价格和来源。

计算后的价差。

计算公式版本和系数。

导入批次或网页采集任务。

数据修订版本和人工修正记录。

### 6.4.3 统计能力

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 描述统计 | 当前值、最大值、最小值、均值、中位数、标准差。 |
| 位置统计 | 历史百分位、Z-Score、距极值距离。 |
| 季节性 | 按年份对齐、指定有效日期窗口、峰谷出现时间。 |
| 路径统计 | 扩大/收敛幅度、最大回撤、达到目标区间所需天数。 |
| 交易统计 | 指定入场规则下的胜率、盈亏比和期望值。 |

统计口径：用户必须能够设置每年有效日期范围，例如 1月20日至8月30日。区间外数据不参与该策略的季节性统计，但原始数据不能删除。

## 6.5 图表中心

图表由结构化数据和图表模板生成。图片只是展示产物，不能替代原始数据。

图 2  目标价差走势图示例：0轴分色、当前值虚线、右侧标签、背景分区。

### 6.5.1 图表要求

X轴为日期，Y轴默认位于右侧。

0轴为明确分界；正值红色、负值绿色。

当前值用虚线和右侧数值标签显示。

支持背景区间、均值线、百分位线、极值标注和水印。

支持鼠标悬停、缩放、时间窗口选择。

前端一键导出 PNG/SVG；后台可自动生成 PNG。

### 6.5.2 正负颜色实现

一条折线穿越0轴时，应在交叉位置插值并拆分正值序列和负值序列，不能只给整条折线设置单一颜色。

### 6.5.3 图片生成流程

交互查看：Rust返回JSON → Vue/ECharts渲染 → getDataURL导出 自动报告：Rust生成图表配置 → Playwright打开专用页面 → 等待渲染 → 截图入库

## 6.6 交易与每日持仓统计

必要区分：只录入每天持仓快照，无法准确计算胜率。胜率必须基于完整成交记录或可确定的开平仓交易组。

### 6.6.1 交易成交记录

字段包括账户、品种、合约、方向、开平、成交时间、价格、手数、乘数、手续费、策略、理由、止损、止盈和备注。

### 6.6.2 每日持仓快照

字段包括交易日、账户、合约、多空方向、持仓手数、持仓均价、结算价、浮动盈亏、保证金和风险度。

### 6.6.3 套利交易组

多条腿归入同一 trade_group，保存对冲比例、整体开仓价差、整体平仓价差、腿间滑点、总手续费和组合盈亏。

### 6.6.4 统计指标

胜率、平均盈利、平均亏损、盈亏比、期望收益。

已实现盈亏、未实现盈亏、净利润和手续费。

平均持仓时间、最大单笔盈亏、连续盈利/亏损次数。

最大回撤、Profit Factor、按品种/策略/月度分组。

## 6.7 主力与散户持仓统计

席位数据可以提供资金倾向信号，但无法直接识别最终投资者身份。平台必须保存原始席位数据和分类规则版本。

### 6.7.1 原始字段

交易日、交易所、品种、合约、席位名称、成交量及增减、多单及增减、空单及增减、净持仓、排名和来源。

### 6.7.2 分类模型

| 分类 | 含义 |
| --- | --- |
| 机构倾向 | 根据历史行为、公开信息或人工规则判断为机构资金代理倾向。 |
| 产业倾向 | 可能以套保或产业客户为主。 |
| 散户倾向 | 可能承载较多零售客户，但不是最终身份事实。 |
| 综合型 | 客户结构混合，不能明确归类。 |
| 未分类 | 无证据支持分类。 |

### 6.7.3 输出指标

前5/10/20席位多空持仓与集中度。

机构倾向、散户倾向的净持仓与每日变化。

连续增仓/减仓、净持仓拐点。

价格与持仓变化背离。

分类可信度和数据截止日期。

## 6.8 AI分析模块

### 6.8.1 多模型统一网关

trait AiProvider { async fn chat(&self, request: AiRequest) -> Result<AiResponse>; } 实现：OpenAIProvider / GrokProvider / GeminiProvider

用户可配置 API Key、Base URL、模型名、超时和输出长度。API Key 由服务端主密钥加密，前端保存后不再读取明文。

### 6.8.2 AI查看全站数据的正确方式

AI 不直接获取数据库账号，也不把整个数据库塞入上下文。系统向模型开放经过权限控制的只读工具。

| 工具类别 | 示例 |
| --- | --- |
| 持仓工具 | 查询当前持仓、账户权益、浮动盈亏。 |
| 交易统计 | 计算胜率、盈亏比、最大回撤、按策略分组。 |
| 套利工具 | 查询时间序列、历史百分位、季节性对比。 |
| 席位工具 | 查询席位增减仓、机构倾向净持仓。 |
| 图表工具 | 生成指定组合和日期范围的图表。 |
| 溯源工具 | 返回原始文件、导入批次、采集时间和数据截止日期。 |

### 6.8.3 权限与可追溯

默认只读，不允许 AI 修改、删除数据或执行交易。

每次回答记录模型、提示词、工具调用、查询参数、数据来源、Token消耗。

回答必须展示数据截止日期、样本区间、排除规则和来源。

结构化数据通过 SQL 工具查询；交易笔记和报告可使用 pgvector 检索。

# 7. 核心数据模型

## 7.1 表分组

| 分组 | 主要数据表 |
| --- | --- |
| 系统 | users、roles、sessions、audit_logs、system_settings |
| 数据源 | data_sources、browser_sessions、extraction_jobs、web_snapshots |
| 导入 | import_batches、import_files、import_templates、import_mappings、import_errors |
| 行情 | exchanges、instruments、contracts、market_prices、trading_calendars |
| 套利 | spread_definitions、spread_legs、spread_formula_versions、spread_observations、spread_statistics |
| 交易持仓 | accounts、trade_fills、trade_groups、position_snapshots、daily_equity、strategy_tags |
| 席位 | seat_entities、seat_aliases、seat_classifications、seat_positions、seat_statistics |
| AI | ai_providers、ai_models、encrypted_ai_keys、ai_conversations、ai_tool_calls、ai_usage_logs |
| 图表报告 | chart_templates、saved_charts、generated_images、report_jobs |
| 任务 | job_queue、job_attempts、job_events |

## 7.2 关键唯一键与版本

market_prices：数据源 + 合约 + 时间粒度 + 时间。

spread_observations：套利定义 + 交易日 + 公式版本 + 数据源。

seat_positions：交易日 + 合约 + 标准席位 + 排名类型。

导入批次、网页提取任务和人工修正必须保留来源字段。

公式、席位分类和字段映射采用版本化设计，避免历史结果被静默改变。

## 7.3 数值类型

价格、盈亏和手续费不得使用二进制浮点数直接持久化。数据库采用 NUMERIC/DECIMAL，Rust 侧使用 rust_decimal::Decimal。百分位和统计中间值可以在明确误差范围内使用 f64。

# 8. API 与后台任务设计

## 8.1 REST API

/api/v1/auth/* /api/v1/imports/* /api/v1/spreads/* /api/v1/trades/* /api/v1/positions/* /api/v1/seats/* /api/v1/data-sources/* /api/v1/charts/* /api/v1/ai/*

| 模块 | 核心接口示例 |
| --- | --- |
| 导入 | POST /imports/upload；POST /imports/{id}/confirm；POST /imports/{id}/rollback |
| 套利 | GET /spreads/{id}/series；GET /statistics；GET /seasonality |
| 交易持仓 | POST /trade-fills；POST /position-snapshots；GET /portfolio/performance |
| 席位 | GET /seat-positions；POST /seat-classifications；GET /seat-statistics |
| 网页采集 | POST /browser-sessions；POST /extract；GET /jobs/{id} |
| 图表 | POST /charts/preview；POST /charts/render；GET /charts/{id}/image |
| AI | POST /ai/chat；POST /ai/providers/test；GET /ai/usage |

## 8.2 WebSocket/SSE

用于文件导入、OCR、网页提取、重新计算和图片生成的实时进度。普通查询仍使用 REST，避免所有接口都复杂化。

## 8.3 后台任务

| 任务类型 | 说明 |
| --- | --- |
| IMPORT_FILE | 解析文件、转换、校验、写入。 |
| EXTRACT_WEB_DATA | 打开网页、恢复会话、提取结构化数据。 |
| RUN_OCR | 对指定截图或区域执行 OCR。 |
| RECALCULATE_SPREAD | 根据原始腿价格和公式版本重算价差。 |
| REFRESH_STATISTICS | 更新百分位、季节性和交易统计。 |
| GENERATE_CHART | 服务端渲染静态图。 |
| GENERATE_REPORT | 生成每日或专题分析报告。 |

第一版使用 PostgreSQL job_queue。Worker 通过 SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED 抢占任务，并记录重试次数、锁超时和错误。只有出现多服务器吞吐瓶颈后，再迁移 Redis Streams、NATS 或 RabbitMQ。

# 9. 安全、合规与数据质量

## 9.1 网页打开与 SSRF 防护

只允许 http/https。

禁止 localhost、私网IP、链路本地地址和云元数据地址。

DNS解析前后均检查目标IP，防止DNS Rebinding。

配置允许域名白名单、跳转上限、下载大小和超时。

浏览器运行在隔离容器中，禁止访问宿主机文件和管理端口。

## 9.2 凭据与密钥

密码只保存哈希。

网站 Cookie、Storage State、AI Key 使用主密钥加密。

日志、错误信息和前端响应必须脱敏。

主密钥不进入数据库，使用环境变量或密钥管理服务。

支持密钥轮换和会话过期验证。

## 9.3 文件安全

同时校验扩展名、MIME和真实文件头。

限制文件大小、工作表数量、最大行列、解析时间。

不执行宏、外部链接或公式代码。

原始文件以随机对象ID保存，禁止按用户文件名直接落盘。

## 9.4 数据质量

| 问题 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 负号/小数点 OCR 错误 | 人工确认；与历史范围、价差公式交叉校验。 |
| 重复记录 | 按业务唯一键检查，并保留冲突报告。 |
| 异常价格 | 使用可配置范围和相邻日期变化阈值标记，不自动删除。 |
| 非交易日 | 根据交易日历提示，由用户决定是否保留。 |
| 来源冲突 | 保留多个来源和优先级，不静默覆盖。 |
| 统计口径变化 | 版本化保存参数并重新计算。 |

## 9.5 外部网站授权

无证据表明登录后数据可以被任意自动化批量抓取、长期保存或对外商业分发。系统应提供域名级采集开关、频率限制和来源标识，实际使用前核对用户协议或取得授权。

# 10. 部署、备份与运维

## 10.1 Docker Compose 拓扑

Internet ↓ Nginx / Caddy ├─ / → Vue 静态前端 └─ /api → Rust Axum API ├─ PostgreSQL ├─ Rust Worker ├─ Playwright Browser └─ PaddleOCR

## 10.2 环境分层

| 环境 | 用途 |
| --- | --- |
| development | 本地开发，使用测试数据和本地数据库。 |
| staging | 验证迁移、采集规则、AI工具和导入流程。 |
| production | 正式数据，写入受审计，定期备份。 |

## 10.3 备份策略

PostgreSQL 每日逻辑备份，并定期进行物理备份。

原始导入文件、网页截图、图表和报告进行对象存储备份。

建议保留最近7天每日、8周每周、12个月每月备份。

备份必须至少有一份位于另一台服务器或对象存储。

每季度执行一次恢复演练，未验证恢复的备份不可靠。

## 10.4 可观测性

Tracing 结构化日志，关联 request_id、user_id、job_id。

记录接口延迟、数据库慢查询、任务失败率、OCR错误率。

AI记录模型、Token、费用、超时和工具调用。

对磁盘空间、数据库连接、备份失败和采集会话过期设置告警。

# 11. 开发阶段与验收标准

| 阶段 | 开发内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1：基础框架 | Rust Workspace、Vue、PostgreSQL、登录权限、审计、Docker。 | 能登录；API和Worker可独立运行；迁移和备份脚本可执行。 |
| 阶段2：交易持仓 | 成交录入、持仓快照、套利交易组、收益与回撤。 | 同一交易样本的胜率、盈亏比结果可人工复算一致。 |
| 阶段3：导入与套利 | TXT/CSV/Excel、字段映射、回滚、多腿套利、季节性。 | 导入成功/失败/重复行可追溯，错误批次可完整撤销。 |
| 阶段4：图表中心 | 价差图、季节图、收益图、PNG/SVG、自动截图。 | 可生成与目标样式一致的正红负绿走势图。 |
| 阶段5：席位分析 | 席位导入、别名、分类版本、集中度和背离。 | 任何汇总值都可下钻到原始席位行。 |
| 阶段6：网页采集 | 浏览器会话、人工登录、接口/DOM提取、OCR。 | 页面变化只需修改连接器；OCR数据必须经确认。 |
| 阶段7：AI模块 | 三家模型、工具调用、权限、来源、费用统计。 | AI回答包含截止日期和来源，不能越权写数据库。 |
| 阶段8：自动化 | 定时更新、日报、异常提醒、区间提醒。 | 任务失败可重试、可告警、不会重复写入。 |

## 11.1 推荐最小可用版本（MVP）

MVP 应只包含：用户登录、TXT/Excel 导入、套利定义、价差时间序列、目标样式图表、成交/持仓录入、胜率和盈亏比。完成后再接网页采集和 AI。

## 11.2 MVP 完成判定

至少成功导入三种真实文件格式，并可保存映射模板。

同一套利组合能重算历史数据并生成目标图。

错误导入可整批回滚，不残留统计结果。

交易统计对一组人工计算样本完全一致。

所有数据均显示来源和截止时间。

# 12. 后续扩展方向

| 扩展 | 前置条件 |
| --- | --- |
| 行情自动更新 | 取得合规、稳定的数据接口。 |
| 价差区间提醒 | 统计口径和数据更新时间稳定。 |
| 策略回测 | 先定义交易规则、滑点、手续费和换月口径。 |
| 移动端/PWA | 核心接口稳定后再开发。 |
| 分钟级行情 | 数据量和查询需求证明 PostgreSQL 分区不足后再上 TimescaleDB。 |
| 多租户SaaS | 先完成租户隔离、计费、配额和合规。 |
| 自动交易 | 需要独立风控、账户隔离、审计和人工确认，不应直接复用分析AI。 |

最终推荐技术组合：Vue 3 + TypeScript + ECharts；Rust + Axum + Tokio + SQLx + Serde；PostgreSQL；Rust Worker；calamine/csv；Playwright；PaddleOCR；Docker Compose。

# 附录A：核心统计公式

| 指标 | 公式/定义 |
| --- | --- |
| 价差 | Σ（每条腿价格 × 系数）+ 常数 |
| 胜率 | 盈利的完整交易组数量 ÷ 已完成交易组数量 |
| 盈亏比 | 平均盈利金额 ÷ 平均亏损绝对金额 |
| 期望收益 | 胜率 × 平均盈利 − 亏损率 × 平均亏损绝对金额 |
| Profit Factor | 总盈利 ÷ 总亏损绝对值 |
| 最大回撤 | 权益曲线历史峰值至后续最低点的最大下降幅度 |
| 历史百分位 | 历史样本中小于或等于当前值的样本比例 |
| Z-Score | （当前值 − 样本均值）÷ 样本标准差 |

胜率统计单位默认应为“完整开平仓交易组”。按天统计或按单腿成交统计会产生不同结果，必须在界面明确显示统计口径。

# 附录B：Axum、Tokio、SQLx、Serde 的差别

| 组件 | 本质 | 在本项目中的职责 | 类比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Axum | Rust Web框架 | 路由、HTTP请求、登录、文件上传、JSON响应、WebSocket。 | 后端对外的大门 |
| Tokio | 异步运行时 | 执行 async 任务，调度网络、数据库、AI调用、计时器。 | 发动机和调度系统 |
| SQLx | 异步数据库访问库 | 连接 PostgreSQL、执行 SQL、事务、编译期查询检查。 | Rust与数据库的桥梁 |
| Serde | 序列化/反序列化框架 | JSON、配置文件与 Rust 结构体相互转换。 | 数据格式翻译器 |

Vue发送 JSON/文件 ↓ Axum 接收请求 ↓ Serde 转成 Rust 结构体 ↓ Tokio 调度异步业务 ↓ SQLx 查询或写入 PostgreSQL ↓ Serde 转成 JSON，Axum 返回前端

# 结论

该平台的核心不是 OCR 或 AI，而是可靠、版本化、可追溯的数据结构。正确实施顺序是：人工导入与数据模型 → 套利和持仓统计 → 图表 → 席位 → 网页采集 → AI → 自动化。按照该顺序建设，可以在后续增加新模块时保持现有数据和业务逻辑稳定。